Audax 项目协作台 · 售后工作流 1A 上线指引

内网服务器 http://192.168.1.185:3000/   ·   面向团队 · 上线步骤 + 1B 验证清单

一、上线步骤（在 192.168.1.185 服务器上执行）

第 1 步｜先备份数据库（30 秒，保命）。data/ 是命脉，勿删。

cp -r ~/Project-Management/data ~/audax-backup-$(date +%Y%m%d)

第 2 步｜一键更新 + 重启。脚本会自动：拉最新代码 → 装依赖 → 构建 → 用 pm2 重启。

cd ~/Project-Management

bash scripts/update.sh

看到 ✓ 更新完成 即成功。（data/ 在 .gitignore 内，更新不会动数据库。）

第 3 步｜验证上线。浏览器开 http://192.168.1.185:3000/，用 pd / audax123 登录，确认两处：

①  「向上汇报」顶部有 4 张 KPI 卡（多出「逾期收款」一张）。

②  项目详情页售后工作流顶部有 六步进度条（交接 → 完成包 → PD 审批 → Sales 核对 → 开票 → 收款）。

⚠ 上线前必办一项：在「用户管理」新建一个 Finance 账号（角色选 Finance），否则工作流第 ④ 步「开票 / 收款」没人能操作。

二、1B 验证清单（试跑 2–4 周，留意这几点即可）

| 看什么 | 判断标准（对得上 = 正常） |
| --- | --- |
| 交接闭环 | Sales 提交交接 → PM 接单 → 提交完成包 → PD 批准，整条流程不卡壳。 |
| 双状态分清 | PM 已交付但客户未付款的项目，KPI / 按期率 / 积分不把它算成「逾期 / 未完成」。 |
| 逾期收款提醒 | 有逾期发票时，「向上汇报」页顶部红框能把这些项目列出来。 |
| 并发防重 | 两人同时改同一项目 → 后保存的会收到「已刷新，请核对」提示，不会静默覆盖。 |
| 假期算对 | 排期跨新加坡公共假期时，工作日自动顺延，交付日期正确。 |

任何一条对不上，或团队使用中遇到卡点，记录「哪个项目 + 什么操作 + 期望 vs 实际」反馈给管理员，按 1B 迭代修复。

Audax Visuals · 项目协作台 Version 1A · 本指引随系统维护